NEGOZIO PLANA

ParkingIA

Aparkalekuen okupazioa detektatzeko sistema adimenduna

Ikusmen artifiziala · Pribatutasuna lehenetsita · B2B SaaS

Dokumentu konfidentziala — Startup / inbertitzaile / bazkideentzat

Bertsioa: 1.0  |  Data: 2026ko iraila  |  Euskadi / Espainia

Oharra: proiekzio ekonomikoak hipotesietan oinarrituta daude; ez dira bermea.

Aurkibidea

1. Laburpen exekutiboa

2. Arazoa eta aukera

3. Soluzioa eta produktua

4. Merkatu-analisia

5. Negozio-eredua

6. Go-to-market estrategia

7. Lehia eta posizionamendua

8. Teknologia eta eragiketak

9. Legezkotasuna eta pribatutasuna

10. Taldea eta antolaketa

11. Plan operatiboa eta roadmap

12. Finantza-plana

13. Finantzaketa-beharrak

14. Arriskuak eta mitigazioa

15. Hurrengo urratsak

1. Laburpen exekutiboa

ParkingIA startup teknologikoa da, aparkaleku irekietan plaza libre/okupatuen egoera denbora errealean detektatzen duena, IP kameren irudiak prozesatuz. Erabiltzaileek ez dute kamerako irudirik ikusten: soilik plaza-egoeraren mapa edo adierazlea.

Produktuaren bereizgarria da pribatutasuna diseinutik: irudiak algoritmoak prozesatu ondoren ezabatzen dira (entrenamendu-buffer kontrolatu batekin izan ezik), eta merkatu-sarrera B2B pribatuan oinarritzen da, gero sektore publikora zabaltzeko.

Balio-proposamena

Aparkalekuaren okupazioa denbora errealean, inbertsio handirik gabe (sentsore magnetikorik gabe).

App/dashboard erraza: plaza berdea/gorria, okupazio-tasa, alertak.

RGPD-rako diseinatua: irudirik ez erakutsi, atxikipen minimoa, Privacy by Design.

Instalazio malgua: kameren bidez, jadanik dauden IP kamerak erabiliz edo berriak jarriz.

Helburuak (36 hilabete)

12–18 hilabetean: 15–25 bezero B2B (enpresa/polígono/merkataritza-zentro).

MRR (hileko diru-sarrera errepikakorra) ~8.000–15.000 €.

Urte 3an: udal-pilotuak + SaaS sendotua; ekspansio Euskadi → Espainia.

2. Arazoa eta aukera

Arazoa

Aparkalekuetan plaza bilatzeak denbora, trafikoa eta estresa sortzen ditu.

Kudeatzaileek ez dute okupazioaren ikuspegi argirik (batez ere kanpoko parkingetan).

Sentsore indibidualek (lurzoruko loop/magnetikoak) instalazio garestia eta mantentze handia dute.

Bideozaintza tradizionalek pribatutasun-kezkak sortzen dituzte (aurpegiak, matrikulak).

Aukera

Espainian eta Euskadin enpresa-aparkalekuak, polígonoak, ospitaleak, unibertsitateak eta merkataritza-zentroak gero eta gehiago digitalizatzen ari dira. “Smart parking” merkatuak hazkunde iraunkorra du Europan, eta B2B sailean erosketa-zikloa laburragoa da lizitazio publikoa baino.

Bezeroa: parkingaren jabea/kudeatzailea (ez gidari bakarka hasieran).

Erosketa-motibazioa: eraginkortasuna, erabiltzaile-esperientzia, jasangarritasuna, irudia.

3. Soluzioa eta produktua

Nola funtzionatzen du

IP kamerak aparkalekuko zonak estaltzen dituzte (ikusmen gauekoa barne).

Algoritmoak (ikusmen artifiziala) plaza bakoitzaren egoera ateratzen du: libre / okupatuta.

Emaitza dashboard/app-era bidaltzen da; irudi gordina ez da erabiltzaileei erakusten.

Prozesatu ondoren irudiak ezabatzen dira (live). Entrenamendurako buffer mugatua (adib. 50 frame) kontrolatuta eta ezabagarria.

Produktu-modulúak

| Modulua | Deskribapena | Bezeroarentzako balioa |
| --- | --- | --- |
| Occupancy Core | Plaza-egoeraren detekzioa denbora errealean | Mapa / okupazio-tasa |
| Dashboard | Web panela kudeatzaileentzat | Erabakiak eta txostenak |
| End-user App | Erabiltzaileei plaza libreen ikuspegia | Denbora aurreztea |
| Alerts & API | Alertak, integrazioak (ERP, sarbideak) | Automatizazioa |
| Privacy Pack | Atxikipen-politika, kartel-txantiloiak, logak | RGPD erosotasuna |

MVP (produktu minimo bideragarria)

1–2 aparkaleku zonatan plaza-detekzioa + dashboard web.

Okupazio historiko sinplea (estatistikak).

Admin panel: kamerak, ROI/plazak marraztu, atxikipen-ezarpenak.

Ez (hasieran): ordainketa-pasabideak, matrikula-irakurketa, nabigazio turn-by-turn.

4. Merkatu-analisia

Segmentuak (lehentasun-ordenan)

| Segmentua | Adibideak | Zergatik lehenengo |
| --- | --- | --- |
| 1. Enpresa pribatuak | Bulegoak, fabrikak, polígonoak | Kontratu azkarra, DPA argia |
| 2. Merkataritza / ospitaleak | Zentroak, klinikak | Bolumena + ROI argia |
| 3. Unibertsitate / campusak | Aparkaleku handiak | Pilotu teknologiko onak |
| 4. Udalak (gero) | Parking publikoak | Lizitazioa, zaintza handiagoa |

TAM / SAM / SOM (estimazio kualitatiboa)

Zenbaki zehatzak ikerketa komertzialarekin doitu behar dira. Orientazio gisa:

TAM: Europako smart parking / parking analytics merkatua (ehunka milioi €).

SAM: Espainiako enpresa- eta merkataritza-aparkalekuen digitalizazioa.

SOM (3 urte): Euskadi + inguruko lurraldeetan 40–80 instalazio B2B.

Bezeroaren mina (pain) eta irabazia

Mina: “Ez dakigu zenbat plaza dauden libre; kexak jasotzen ditugu.”

Irabazia: “Okupazioa ikusten dugu, erabakiak hartzen ditugu, irudia hobetzen dugu.”

5. Negozio-eredua

Diru-sarrera lerroak

| Lerroa | Deskribapena | Prezio orientagarria |
| --- | --- | --- |
| Setup / instalazioa | Kamerak, kalibrazioa, plazak marraztu | 1.500–6.000 € / gune |
| SaaS hilekoa | Software + hosting + eguneratzeak | 79–299 € / gune / hilabete |
| Hardware (aukerakoa) | IP kamerak + PoE switch | Kostua + 15–25% marjina |
| Premium Privacy & API | DPA laguntza, API, SLA hobetua | +49–149 € / hilabete |
| Mantentze / on-site | Bisitak, birkalibrazioa | Ordainketa / kontratu urtekoa |

Unitate-ekonomía (helburuak)

Bezeroaren batez besteko diru-sarrera (ARPU): ~150–220 €/hilabete SaaS + setup amortizatua.

Churn helburua: <5% urtean (B2B sticky).

CAC (bezeroa eskuratzeko kostua) < 6 hileko SaaS diru-sarrera.

Lemorengo bezeroetan: gross margin SaaS-en ≥70% (hardware kanpo).

Prezio-paketeak (adibidea)

| Paketea | Edukia | SaaS / hilabete |
| --- | --- | --- |
| Starter | 1 gune, ≤30 plaza, dashboard | 79 € |
| Business | 1–3 gune, alertak, historikoa | 179 € |
| Enterprise | Gune anitz, API, SLA, Privacy Pack | 299 €+ |

6. Go-to-market estrategia

1. fasea — Validazioa (0–6 hilabete)

1–2 pilotu doako/deskontudunak enpresa pribatuetan (kontratu + DPA idatziz).

Kasuen azterketa: okupazio-hobekuntza, erabiltzaile-kexen jaitsiera.

Landing page + demo bideoa + LinkedIn/B2B outreach.

2. fasea — Traction (6–18 hilabete)

Bazkide instalatzaileak (segurtasun/CCTV enpresak) komisionekin.

Polígono eta park teknologikoetako kudeatzaileei salmenta zuzena.

Webinar laburrak: “Parking adimenduna RGPD-rekin”.

3. fasea — Escala (18–36 hilabete)

Espainiako beste autonomia-erkidegoetara.

Udal-pilotuak (publikoa), lizitazioetarako dokumentazioarekin.

Integrazioak: sarbide-kontrolak, booking, ERP.

Salmenta-mezua

“Ez dugu zure aparkalekua grabatzen jendea zaintzeko: plaza libre dauden esaten dizugu, pribatutasuna errespetatuz.”

7. Lehia eta posizionamendua

| Alternatiba | Indarguneak | Ahulguneak | ParkingIA vs |
| --- | --- | --- | --- |
| Lurzoruko sentsoreak | Zehaztasuna | Garestia, obra | Merkeagoa, azkarragoa |
| CCTV klasikoa | Ezaguna | Pribatutasuna, ez analytics | Analytics + privacy |
| App plaza-booking | Erreserbak | Okupazio fisikorik ez | Osagarria izan daiteke |
| Smart city handiak | Eskala | Garestia, zurruna | Startup arina, B2B |

Abantaila lehiakorra

Privacy by Design produktuan txertatuta (ez “gehigarri” gisa).

B2B fokua: erosketa sinpleagoa udal lizitazioa baino.

Hardwarearen independentzia (ONVIF/RTSP): bezeroaren kamerak ere balio dezakete.

8. Teknologia eta eragiketak

Arkitektura (alto nivel)

Edge edo zerbitzari lokal/cloud: frame → inferentzia → okupazio-egoera.

Live pipeline: irudirik ez gordetzea lehentasuna.

Train mode: buffer mugatua (adib. 50 irudi), entrenatu eta ezabatu.

API REST + websocket dashboard-erako.

Rolak: Admin / Kudeatzaile / Erabiltzaile (irudirik gabe).

Stack teknologikoa (orientagarria)

Ikusmena: Python, OpenCV, detekzio/segmentazio modeloak (YOLO edo antzekoa).

Backend: API + DB (okupazio-egoerak, ez bideoa).

Frontend: web dashboard + app mugikorra (gero).

DevOps: monitoring, backup (metadatena), eguneratzeak.

Eragiketak

Instalazioa: kamera-kokapena, ROI/plaza-marrazketa, gaueko froga.

Mantentze: modeloa birkalibratu, kamera garbiketa, firmware.

Euskarria: email/telefono SLA paketearen arabera.

9. Legezkotasuna eta pribatutasuna

Hau da startuparen arrisku nagusietako bat eta, aldi berean, bereizgarria. Dokumentu honek ez du aholku juridikoa ordezkatzen; abokatu/DPD berrikuspena beharrezkoa da.

Printzipioak

Datu-minimizazioa: plaza-egoera da produktua, ez bideoa.

Erabiltzaileek ez dute IP kameraren irudietarako sarbiderik.

Live: prozesatu eta ezabatu.

Train buffer: mugatua, dokumentatua, ezabatu entrenatu ostean.

Lehen merkatua: enpresa pribatuen aparkalekuak; udalak gero.

Urrats legalak (startup)

SL / forma juridikoa + aseguru RC/cyber.

Tratamendu-jardueren erregistroa (RGPD art. 30).

Pribatutasun-politika + kartel-txantiloiak bezeroarentzat.

DPA / tratamendu-kontratuа bezeroarekin (askotan encargados zarete).

DPIA baloratu (kamerak + identifikazio posiblea).

Pilotu pribatua idatzizko baimenarekin, gero publikoa.

Posizionamendu juridiko-komertziala

“Parking occupancy analytics” gisa saltzea, ez “video surveillance as a service”. Mezuak eta kontratuak koherenteak izan behar dute teknologiarekin.

10. Taldea eta antolaketa

Rol kritikoak (hasieran)

| Rola | Ardura | Dedikazioa (hasiera) |
| --- | --- | --- |
| CEO / negozioa | Salmenta, bazkideak, finantzaketa | Full / partzial |
| CTO / AI | Algoritmoa, arkitektura, kalitatea | Full |
| Full-stack | Dashboard, API, app | Full / freelance |
| Instalazio / field | Kamerak, kalibrazioa | Bazkide edo part-time |
| Aholkularitza juridikoa | RGPD, kontratuak | Kanpokoa |

Hasieran talde txikia + kanpoko abokatu + CCTV instalatzaile-bazkidea da eredu errealista eta kapital-eraginkorra.

11. Plan operatiboa eta roadmap

| Fasea | Denbora | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| MVP teknikoa | 0–3 hilabete | Detekzioa + dashboard + privacy defaults |
| Pilotu 1–2 | 3–6 hilabete | Kontratuak, metriak, kasu-azterketa |
| Product-market fit | 6–12 hilabete | 10 bezero, paketeak, instalatzaile-bazkidea |
| Escala B2B | 12–24 hilabete | MRR, API, Espainia |
| Sektore publikoa | 18–36 hilabete | Udal-pilotuak, lizitazio-prestaketa |

KPI nagusiak

Detekzio-zehaztasuna (precision/recall) egunez/gauez.

Uptime % eta alertaren latentzia.

Bezero kopurua, MRR, churn, NPS.

Irudi-atxikipenaren audit: “0 frame live storage” betetze-tasa.

12. Finantza-plana

Zenbaki hauek eszenatoki kontserbadorea dira, hipotesi gisa. Doitu benetako kostu eta salmentekin.

Kostu finko hilekoak (hasiera)

| Kontzeptua | € / hilabete (orient.) |
| --- | --- |
| Hodeia / zerbitzariak | 80–250 |
| Software tresnak | 50–150 |
| Asseguruak + gestoria | 100–250 |
| Marketing B2B | 100–400 |
| Aholkularitza juridikoa (batez bestekoa) | 100–300 |
| Guztira (taldea kanpo) | 430–1.350 |

Eszenatoki komertziala (36 hilabete)

| Urtea | Bezeroak (amaieran) | MRR (amaieran) | Setup diru-sarrerak (urtea) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. urtea | 8–12 | 1.200–2.200 € | 15.000–35.000 € |
| 2. urtea | 25–40 | 4.000–8.000 € | 40.000–80.000 € |
| 3. urtea | 50–80 | 9.000–18.000 € | 60.000–120.000 € |

Break-even

Talde txikiarekin (2–3 pertsona partzial/full), break-even SaaS MRR ~6.000–10.000 € inguruan egon daiteke, setup marjina eta kostuen arabera. Hardwareak cashflow-a mugitzen du: ahal bada bezeroak ordaindu kamerak zuzenean edo setup-ean.

13. Finantzaketa-beharrak

Seed / pre-seed helburua (adibidea)

40.000–80.000 € 12–18 hilabeterako pista (runway), honela banatuta:

| Erabilera | % |
| --- | --- |
| Produktu / AI garapena | 40% |
| Pilotuak eta hardware frogak | 20% |
| Salmenta eta marketing B2B | 15% |
| Legezkotasuna / aseguruak / enpresa | 10% |
| Erreserba operatiboa | 15% |

Finantzaketa-ituxi posibleak

Autofinantzaketa + lehen bezeroen setup.

Laguntzak (Euskadi / Espainia: berrikuntza, digitalizazioa).

Business angels / unibertsitate-ekintzailetza programak.

Bazkide estrategikoak (CCTV / facility management).

14. Arriskuak eta mitigazioa

| Arriskua | Inpaktua | Mitigazioa |
| --- | --- | --- |
| RGPD / bideozaintza | Altua | Privacy by Design, DPA, abokatu, B2B pribatua lehenengo |
| Gaueko zehaztasun txikia | Ertaina | Color night kamerak, ROI, birentrenatzea |
| Salmenta-ziklo luzea | Ertaina | Pilotu azkarrak, instalatzaile-bazkideak |
| Lehia handiak | Ertaina | Nicho B2B + privacy mezua |
| Hardware menpekotasuna | Baxua–ertaina | ONVIF/RTSP, multi-vendor |
| Cashflow (kamerak) | Ertaina | Setup aurreratua, stock minimoa |

15. Hurrengo urratsak (90 egun)

MVP teknikoa ixtea: live ezabatzea + train buffer kontrolatua + dashboard.

Abokatuarekin DPA + kartel + pribatutasun-politika prestatu.

SL eta aseguru oinarrizkoak.

1 pilotu-enpresa bilatu (polígono/bulegoa) eta kontratu laburra sinatu.

Metrikak jaso (zehaztasuna, uptime, erabiltzaile-feedback) eta kasu-azterketa idatzi.

Prezio-paketeak balioztatu eta landing + demo prestatu.

Amaiera

ParkingIA-k aparkalekuen kudeaketa digitalizatzen du sentsore garestirik gabe, ikusmen artifizialaren bidez, eta pribatutasuna produktuaren erdigunean jarriz. Estrategia: balioztatu B2B pribatuan, dokumentatu legezkotasuna, eta gero soilik zabaitu sektore publikora.

Harremana / hurrengo bilera: negozio-plan hau abokatuarekin eta lehen bezero potentzialarekin berrikustea gomendatzen da.

© ParkingIA — Negozio plana v1.0. Informazio konfidentziala. Proiekzioak hipotesiak dira. Aholku juridiko/finantzario profesionala beharrezkoa da erabakiak hartu aurretik.